## Slide 1: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Autor: Zuzana Smolíková
Vedoucí práce: Ing. Terezie Vondráčková, Ph.D.
Oponent práce: prof. Ing. Věra Voštová, CSc.
Časový plán výstavby

## Slide 2: Obsah:
1. Volba tématu bakalářské práce
2. Cíl práce
3. Zvolené hypotézy + metody sběru dat
4. Vybrané objekty
5. Zvolené způsoby zpracování časového plánu
6. Vyhodnocení vhodnosti časových plánů
7. Závěrečné shrnutí, návrhy a opatření
8. Odpovědi na otázky od vedoucí práce, oponenta

## Slide 3: 1. Volba tématu práce
Zájem o dané téma
Osobní zkušenost
Aktuálnost tématu

## Slide 4: 2. Cíl práce:
Cílem bakalářské práce je na příkladu dvou staveb porovnat různé typy časových plánů a zhodnotit vhodnost časového plánu.

## Slide 5: 3. Zvolené hypotézy + použité metody sběru dat
Hypotéza č. 1 - Mezi nejpoužívanější typ časového plánu patří harmonogram.
Hypotéza č. 2 - Nejpřehlednějším časovým plánem je Ganttův diagram.
Hypotéza č. 3 – Nejméně náročné je zpracování časového plánu pomocí termínové listiny.
Metody sběru dat:
  Analýza dokumentů
  Dotazníkové šetření

## Slide 6: 4. Vybrané objekty
Bytový dům
46 m x 17 m
6. NP
Monolitický ŽB skelet
Porotherm + Heluz
Halový objekt
99,1 m x 62,5 m
Expedice + administrativa
ŽB sloupy + prostorové stěny
Skládané sendvičové panely

## Slide 7: 5. Zvolené způsoby zpracování časového plánu
Termínová listina
Ganttův diagram - MS Project
Časový plán - Microsoft Excel

## Slide 8: 6. Vyhodnocení vhodnosti plánů
Chart: Nejpoužívanější typ časového plánu
| Termínová listina 10% | Harmonogram 90% | Časoprostorový graf 0% | Síťový graf 0%
Prodej | 10 | 90 | 0 | 0

## Slide 9: Nejpřehlednější časový plán
Chart: 
| Termínová listina 10% | Harmonogram - Ganttův diagram 60% | Harmonogram MS Excel 30%
Nejpřehlednější časový plán | 10 | 60 | 30

## Slide 10: Bytový dům
Chart: 
| Termínová listina 0 % | Harmonogram - Ganttův diagram 70% | Harmonogram - MS Excel 30 %
Nejpoužívanější typ časového plánu pro bytový dům | 0 | 70 | 30

## Slide 11: Halový objekt
Chart: 
| Termínová listina 10 % | Harmonogram - Ganttův diagram 60% | Harmonogram - MS Excel 30 %
Nejpoužívanější typ časového plánu pro halový objekt | 10 | 60 | 30

## Slide 12: 7. Závěrečné shrnutí, návrhy a opatření
Hypotéza č. 1 - Mezi nejpoužívanější typ časového plánu patří harmonogram. POTVRZENO
Hypotéza č. 2 - Nejpřehlednějším časovým plánem je Ganttův diagram. POTVRZENO
Hypotéza č. 3 – Nejméně náročné je zpracování časového plánu pomocí termínové listiny. VYVRÁCENO
Bytový dům – nevhodná termínová listina, nejvhodnější Ganttův diagram
Halový objekt – vhodné všechny druhy, nejvíce Ganttův diagram
Cíl práce je splněn

## Slide 13: Návrhy a opatření
Ganttův diagram – Gantter
Časový plán – MS Excel
Termínová listina – tabulka

## Slide 14: 8. Doplňující dotazy
Proč jste volila formu dotazníků pro potvrzení/vyvrácení stanovených hypotéz? Mohla jste provést na základě aplikační části vlastní závěry?
Myslíte si, že10 firem je dostačující pro vytvoření jakéhokoliv obecně platného názoru?
Vedoucí práce
Oponent práce

## Slide 15: Děkuji za pozornost