## Slide 1: VÝSTAVBA DÁLNICE D3
Autor bakalářské práce: Buriánek Michal (9829) Vedoucí bakalářské práce: Ing. Terezie Vondráčková, Ph. D. Červen 2016, České Budějovice
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Notes: Dobrý den

## Slide 2: Motivace a důvody k řešení daného problému
Dlouhodobý zájem o danou problematiku
Prohloubení znalostí
Společenský přínos výstavby dálnice D3

## Slide 3: Cíl práce
Cílem práce je provést analýzu výstavby dálnice D3 a navrhnout postup prací a technologií pro nedostavěné úseky D3.

## Slide 4: Výzkumný problém - otázky
Spěje projekt výstavby dálnice D3 ke zdárnému konci
Určit nejlepší možnou trasu dálnice D3
Navrhnout stavebně technologický projekt dálnice D3
Posoudit kvalitu nynějšího postupu výstavby dálnici D3

## Slide 5: Použité metody
Sběr dat
Porovnání dat
Průzkum dotčeného území
Konzultace

## Slide 6: Dálnice D3
První zmínky již v roce 1939
Výstavba zahájena v roce 1988
Po roce 1989 zvýšený politický tlak na životní prostředí
Nevyhovující stávající komunikace I/3
K 1.1.2016 kategorie zrušení R3

## Slide 7: Trasa dálnice D3
Praha – Rakousko
Celkem 175 km
V provozu 42 km
21 km ve výstavbě
Západní varianta

## Slide 8: Dopravně inženýrské posouzení
Důležitý podklad pro návrh komunikací
struktura dálnice
    počet sjezdů
    volba povrchu
    4-pruhová dálnice až 60.000 vozidel/den

## Slide 9: Technické řešení dálnice D3
Čtyřpruhová liniová stavba
Kategorijní profil D 27,5/120
Asfaltový kryt vozovky

## Slide 10: Průběh stavebních prací
Demolice objektů
Přípravné práce staveniště
Vytyčení výškových a směrových bodů
Zemní práce
Provedení kontrolních zkoušek
Konstrukční vrstva vozovky

## Slide 11: Návrhy opatření
Zlepšení počáteční přípravné práce na projektové dokumentaci
Omezení prostojů mechanizace a pracovníků
Omezení častých změn na vedoucích pozicích objednavatele
Omezení diskuse s veřejností, změna legislativy

## Slide 12: Stručné závěrečné shrnutí
Nekompletní dálniční síť České republiky
Vláda má prioritu urychleně budovat chybějící dálnice
Projekt dálnice D3 je přínosem nejen pro občany České republiky

## Slide 13: Odpovědi na doplňující otázky
Vyjmenujte hlavní výhody dálnice D3 pro Jihočeský kraj.
Podle vlastní analýzy, kterou jste v práci provedl, zkuste vybrat nejzajímavější část výstavby a to z pohledu využité technologie a umístění do krajiny.

## Slide 14: Odpovědi na doplňující otázky
Jaké by byly podle Vás výhody magistrály podle J. A. Bati nebo projektu Plzeň – Košice?
Jak ovlivní sjezd z dálnice cenu? Kolik sjezdů je plánováno na dálnici D3?
Proč jsou podle Vás postavené ekodukty nevyhovující?

## Slide 15
DĚKUJI ZA POZORNOST.