## Slide 1
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
DIPLOMOVÁ PRÁCE
Vedoucí práce: Ing. Terezie Vondráčková, Ph.D.
PROCES ZÍSKÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Z POHLEDU DODAVATELE STAVBY
Bc. Michal Pospíšil
ČERVEN 2017

## Slide 2
Veřejná zakázka na stavební práce
Předmětem zakázky jsou stavební práce nebo dodání stavby jako celku.
Režim veřejné zakázky:
nadlimitní veřejné zakázky – nad 142 mil.
podlimitní veřejné zakázky – rozmezí 6 mil. až 142 mil.
veřejné zakázky malého rozsahu – pod 6 mil.

## Slide 3
Základní principy při zadávání veřejných zakázek
Zásada transparentnosti
  evidence všech úkonů v písemné formě
  celý proces zadání veřejné zakázky je zdokumentován a je přístupný všem uchazečům
  Zásada rovného zacházení
  se všemi uchazeči je jednáno rovnocenně a stejným způsobem
  3. Zásada diskriminace
  stanovení zadávacích podmínek, které nebudou diskriminovat žádného kvalifikovaného uchazeče
  4. Zásada přiměřenosti
  podmínky zadávacího řízení musí být přiměřené předmětu a rozsahu zadávané zakázky

## Slide 4
Kvalifikace dodavatelů
Základní kvalifikační předpoklady
  trestní bezúhonnost; řádné placení daní, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a sociálním zabezpečení, dodavatel nemůže být v likvidaci
Profesní kvalifikační předpoklady
  výpis z obchodního rejstříku, doklady o oprávnění k podnikání, případně o členství v samosprávné komoře nebo odborné způsobilosti
Ekonomické kvalifikační předpoklady
  stanoveny na základě výše ročního obratu ve třech po sobě jdoucích předchozích letech
Technické kvalifikační předpoklady
  referenční zakázky, seznam techniků, doklady o kvalifikaci zaměstnanců, seznam strojů, počet zaměstnanců

## Slide 5
Druhy zadávacích řízení
Zjednodušení podlimitní řízení
  použití u jasně definovaných zakázek, možnost definovat vlastní podmínky kvalifikace
Otevřené řízení
  zadavatel vyzývá neomezené množství uchazečů k podání nabídky
Užší řízení
  1. kolo – zadavatel vyzývá neomezené množství uchazečů k podání žádosti o účast a prokázání kvalifikace
  2. kolo – účastní se pouze dodavatelé vyzvaní zadavatelem
Jednací řízení s uveřejněním
  užívá se v situacích, kdy zadavatel nezná všechna možná dostupná řešení a informace pro splnění zakázky, které se mohou vyjasňovat až v průběhu podávání nabídek
  probíhá ve dvou kolech

## Slide 6
Druhy zadávacích řízení
Jednací řízení bez uveřejnění
  pouze v odůvodněných případech – např. do předchozího zadávacího řízení nebyly podány žádné nabídky, žádná nabídka nesplňovala podmínky kvalifikace
  zakázky na umělecká díla, řešení naléhavých situací, aj.
Řízení se soutěžním dialogem
  užití u velmi složitých zakázek, kdy nelze předem definovat řešení a technické podmínky – technické řešení se vymýšlí v průběhu zakázky
  probíhá ve dvou kolech
Řízení o inovačním partnerství
  řízení, v jehož průběhu se vyvíjí inovativní řešení
  jsou stanovena pravidla pro odměňování partnerů za dosažení stanovených cílů

## Slide 7
Druhy zadávacích řízení
Koncesní řízení
  koncesionář se zavazuje k provedení díla a po jeho dokončení má z poskytnutého plnění užitek – např. výstavba parkovacího domu a jeho následné provozování

## Slide 8
Průběh výběrového řízení
Zveřejnění veřejné zakázky – zadavatel
Vyhledání veřejné zakázky – dodavatel
Zpracování nabídky – dodavatel
Kvalifikace dodavatele – dodavatel
Podání nabídky – dodavatel
Otevírání obálek – zadavatel
Posouzení a hodnocení nabídek – zadavatel
Výběr nejvhodnější nabídky – zadavatel
Zveřejnění výsledků zadávacího řízení – zadavatel
Uzavření smlouvy o dílo – zadavatel
Nebo zrušení zadávacího řízení – zadavatel
Zpráva zadavatele - zadavatel

## Slide 9
VÝZKUMNÝ PROBLÉM
Problematika stanovení nabídkové ceny – sestavení nabídkového rozpočtu.
Sestavení nabídky do veřejné soutěže.
Změny zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

## Slide 10
METODIKA PRÁCE
Metody sběru dat:
Pozorování
získání informací ohledně struktuře vybrané firmy a náplni práce jednotlivých zaměstnanců
Rozhovor
vedení rozhovoru ohledně určování režijních nákladů na vybranou zakázku
Metody zpracování dat:
Nákladově orientovaná metoda tvorby cen
založena na kalkulaci skutečných nákladů na realizaci dané zakázky

## Slide 11
METODIKA PRÁCE
Metody hodnocení dat:
Multikriteriální analýza
hodnocení několika alternativ na základě osobně určených kritérií, přičemž platí pravidlo, že alternativa hodnocená podle jednoho kritéria jako nejlepší není takto hodnocena podle jiného kritéria
    alternativa – označení jednotlivých možností, ze kterých vybíráme
    kritérium – určená vlastnost, kterou posuzujeme u každé alternativy
    váha – je přiřazena každému kritériu, vyjadřuje důležitost kritéria vzhledem k ostatním kritériím

## Slide 12
POSTUP PŘI TVORBĚ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Výběr veřejné zakázky:
výběr probíhá na základě několika klíčových informací
  předmět veřejné zakázky
  doba realizace veřejné zakázky
  platební podmínky a splatnost faktur
  požadované záruky
  smluvní pokuty

## Slide 13
POSTUP PŘI TVORBĚ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Sestavení cenové nabídky:
Ocenění výkazu výměr podle softwaru pro ocenění stavební výroby
Rozeslání poptávek na subdodavatelské práce
Stanovení nákladů na pořízení stavebního materiálu
Stanovení nákladů na vlastní zaměstnance
Stanovení nákladů na dopravu zaměstnanců a materiálu na stavbu
Určení výše režie firmy
Určení výše zisku firmy

## Slide 14
Ocenění výkazu výměr podle softwaru
získání orientačních cen
kontrolní funkce – zabránění fatálním chybám při ceněné stavebních prací
Rozeslání poptávek na speciální práce
ocenění subdodávek a prací, které není firma schopna realizovat vlastními silami – v tomto případě výroba dřevěných oken
Porovnání nabídek na dodávku a montáž dřevěných otvorových výplní | 
Akce: Výměna oken a oprava fasády na ZŠ J. Husa, Písek - III. Etapa | 
Vítězná nabídka: | 347 168
1. LD okna a.s. | 347 168
2. Window Holding a.s. | 372 680
3. Oknotherm spol. s r.o. | 379 120

## Slide 15
3. Stanovení nákladů na pořízení stavebního materiálu
náklad je získán na základě cen od dodavatelů stavebního materiálu, údaje o spotřebě, zkušenosti se skutečnou spotřebou
pozor na požadované parametry u materiálů – součinitele tepelné vodivosti, hmotnosti, pevnosti, prodyšnost, aj.
Nákladový rozpočet materiálu | 
Akce: Výměna oken a oprava fasády na ZŠ J. Husa, Písek - III. Etapa | 
Cena celkem: | 143 316
SO 01: Výměna výplní otvorů | 21 301
Svislé konstrukce | 5 687
Úpravy povrchů vnitřní | 11 033
Ostatní konstrukce a práce | 1 746
Konstrukce klempířské | 1 112
Nátěry | 163
Malby | 1 559
SO 02: Opravy omítek fasády | 122 016
Úpravy povrchů vnější | 120 230
Bourací práce | 1 786

## Slide 16
4. Stanovení nákladů na vlastní zaměstnance
určení na základě harmonogramu prací a počtu zaměstnanců pro realizaci dílčích prací
odhad časové náročnosti prací prováděn na základě zkušeností z předchozích realizací
Stanovení nákladů na dopravu zaměstnanců a materiálu na stavbu
výdaje na osobní automobily, nákladní automobily, servis
Určení výše režie firmy
na základě znalosti účetních výkazů firmy a rozhovoru s jednatelem firmy

## Slide 17
Určení výše zisku firmy
Provádění jednoduchého průzkumu trhu – běžné ceny obdobných veřejných zakázek v daném regionu
Název zakázky | Výměna oken na ZŠ J.Husa, Písek | Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ J.Husa Písek | Zateplení a výměna oken budovy 1. stupně na ZŠ E. Beneše Písek
Předmět plnění | Výměna oken | Výměna oken, oprava fasády | Výměna oken, zateplení fasády a střechy
Vyhlášená cena | 4,0 mil Kč bez DPH | 5,34 mil Kč bez DPH | 13,266 mil Kč bez DPH
Vítězná cena | 3,28 mil Kč bez DPH | 4,272 mil Kč bez DPH | 10,387 mil Kč bez DPH
Procentuální výše vítězné ceny v poměru k vyhlášené ceně | 82% vyhlášené ceny | 80% vyhlášené ceny | 78% vyhlášené ceny

## Slide 18
Určení výše zisku firmy
Multikriteriální hodnocení
  Kritéria
1. potřeba získání stavby z důvodu nedostatečného množství zakázek na dané období
2. potřeba získání stavby jako reference pro další zakázky
3. přihlédnutí k analýze cenových hladin obdobných zakázek při akceptování požadavku jednatele na maximální zisk
- kritériím je přiřazena váha podle jejich důležitosti pro vedení firmy

## Slide 19
Alternativa | Potřeba získání stavby z důvodu nedostatečného množství zakázek na dané období | Potřeba získání stavby jako reference do budoucnosti | Přihlédnutí k analýze cenových hladin obdobných zakázek při akceptování požadavku jednatele na maximální zisk | Součet
Váha | 1 | 2 | 3 | 
Minimální zisk (cca 50 000,- Kč) | 1 x 3 = 3 | 2 x 3 = 6 | 3 x 1 = 3 | 3 + 6 + 3 = 12
Průměrný zisk (cca 150 000,- Kč) | 1 x 2 = 2 | 2 x 2 = 4 | 3 x 3 = 9 | 2 + 4 + 9 = 15
Maximální zisk (cca 300 000,- Kč) | 1 x 1 = 1 | 2 x 1 = 2 | 3 x 2 = 6 | 1 + 2 + 6 = 9
Multikriteriální hodnocení

## Slide 20
Skladba konečně ceny | 
Akce: Výměna oken a oprava fasády na ZŠ J. Husa, Písek - III. Etapa | 
Konečná nabídková cena: | 996 416
Náklady na subdodavatele: | 347 168
Náklady na materiál: | 143 316
Náklady na zaměstnance: | 221 320
Náklady na dopravu: | 42 612
Náklady na firemní režie: | 92 000
Firemní zisk: | 150 000
Chart: 
| Náklady na subdodavatele | Náklady na materiál | Náklady na zaměstnance | Náklady na dopravu | Náklady na firemní režie | Firemní zisk
Prodej | 347359 | 143316 | 231321 | 42612 | 92000 | 139809

## Slide 21
POSTUP PŘI TVORBĚ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Nabídka stavební firmy:
doložení všech požadovaných dokumentů – harmonogramy, seznamy subdodavatelů, apod.
podepsání smlouvy o dílo – osoba oprávněná jednat za uchazeče, a doložení všech příloh smlouvy o dílo
ocenění všech položek v rozpočtu
pravdivé uvedení referenčních staveb
odevzdání nabídky v požadovaném termínu

## Slide 22
ZMĚNY ZÁKONA č. 134/2016 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK - příklady
rozšíření o zásadu přiměřenosti
rozšíření požadavků na kvalifikace – nově je provedeno rozšíření o ekonomickou kvalifikaci
změna ve způsobu posouzení a hodnocení nabídek – zadavatel nejprve nabídky vyhodnotí a poté provede posouzení splnění zadávacích podmínek pouze u nejlépe hodnocené nabídky = snížení administrativní zátěže
stanovení termínu mimořádně nízká nabídková cena
hodnocení nabídek – nejen kritérium nejnižší ceny, ale možnost hodnocení také nákladů na životní cyklus díla

## Slide 23
ZÁVĚR
ověření správnosti postupu při tvorbě cenové nabídky a ocenění položkového rozpočtu
seznámení s novými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek
kompletní sestavení cenové nabídky

## Slide 24
DĚKUJI ZA POZORNOST
Bc. MICHAL POSPÍŠIL
UČO 8216