## Slide 1: ŽIVOTNÍ CYKLUS VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Autor diplomové práce: Bc. Marie Sasková
Vedoucí diplomové práce: Ing. Vladimír Nývlt, MBA, Ph.D. Oponent diplomové práce: Ing. Jana Hubálovská
České Budějovice, červen 2020
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Ústav technicko-technologický

## Slide 2: ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
„Předmětem diplomové bylo navrhnout metodiku pro stavební firmy pro zpracování veřejné zakázky“

## Slide 3: VÝBĚR TÉMA
Rozšíření znalostí o dané problematice
Použití reálné stavby
Nové znalosti z legislativy
Ucelení představy o průběhu veřejné zakázky a výstavby budov

## Slide 4: ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ
Popis stavby
Místo stavby
Účel: Garáže pro speciální techniku HZS
Parc.č. 2097/66, 2097/21, 2097/20,
k.ú. České Budějovice
Konstrukce: skelet v kombinaci s vyzdívkou
Střecha: plochá, pochozí

## Slide 5: Výběrové řízení
Předinvestiční fáze
Investiční fáze
Příprava VZ
Uveřejnění
Zasílání cenových nabídek
Vznesení dotazů k PD
Výběr zhotovitele
Podepsání smlouvy
Předání staveniště
Zahájení stavby
Probíhá vzorkování a dodatečné úpravy objektu
Dokončovací práce na stavbě
Příprava podkladů k předání stavby a kolaudaci
Kolaudace
Záruční lhůta

## Slide 6: VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadávání a vyhodnocení VZ se řídí zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
Jedná se o zakázku malého rozsahu
Financování z fondů Jihočeského kraje (dotace od EU)

## Slide 7: PROBLEMATIKA ŘEŠENÉ STAVBY
Špatné zpracování PD a VV
  Prodloužení termínů
  Prodražení stavby

## Slide 8: Doporučená metodika řešení
Lepší struktura ZZVZ
Práce se SW BIM
Prodloužení termínu na zaslání CN na VZ
Smysluplné a ekonomické nakládání s financemi
Právní odpovědnost rozpočtáře

## Slide 9: DOTAZY VEDOUCÍHO PRÁCE
Jak k problematice BIM/FM přistupují v současné době jednotlivé složky procesu výstavby ?
Je současná technologie (zejména software) schopná bezezbytku naplnit cíle v práci popsané ?

## Slide 10: DOTAZY OPONENTA PRÁCE
Podle kterého paragrafu Zákona o zadávání veřejných zakázek budete řešit změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.
Jakým dalším krokem se následně právně potvrdí navýšení ceny oproti původní ceně zakázky a posun termínu ukončení stavby ve vztahu k původní smlouvě o dílo.

## Slide 11: DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST