## Slide 1: Finanční a časová příprava stavební zakázky, bytového domu Na Skalce, parcelní čísla 353/10, 353/12, 353/8 k.ú. HUMPOLEC
AUTOR: Bc. Lucie Benešová
VEDOUCÍ PRÁCE: doc. Dr. Ing. Luboš Podolka
OPONENT PRÁCE: Ing. Jana Hubálovská
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ

## Slide 2: MOTIVACE A DŮVODY K ŘEŠENÍ DANÉHO PROBLÉMU
Aktuální téma
Využití v praxi
Efektivní plánování a příprava stavební zakázky
Cena stavebního díla
Volba vhodného softwaru

## Slide 3: CÍL PRÁCE
Cílem první části je za pomoci nástroje pro rozpočty a kalkulace staveb sestavit cenu stavebního díla a cílem druhé části je vytvořit časový plán výstavby pomocí vybraných metod časového plánování a vyhodnotit nejvýhodnější metodu pro praxi.

## Slide 4: VÝZKUMNÉ OTÁZKY
Jaká metoda časového plánování je nejvhodnější pro praxi?

## Slide 5: Zadávací podmínky, Novostavba BD
K.ú. Humpolec
Zakázka soukromého charakteru
Generální dodavatel
Výběrové řízení
Předpoklad ceny stavebního díla: 55 mil Kč bez DPH
Doba výstavby: od 09/2020 do 12/2022

## Slide 6: Novostavba bytového domu

## Slide 7: POUŽITÉ METODY
Cena stavebního díla
    Kros 4
    Subdodavatelé
Časový plán
    Milníkový plán
    Síťový graf - CPM
    Ganttův diagram –MS Exel
    MS Project
    Další softwary
Celková cena díla
Porovnání

## Slide 9
Ganttův diagram – MS Exel

## Slide 10
Milníkový plán
Síťový graf - CPM

## Slide 11: MS Project

## Slide 12: DOSAŽENÉ VÝSLEDKY
Cena stavebního díla
    Výběr společnosti I. Kamenická – Generální dodavatel
    Podpis smlouvy, 59 950 000,00 Kč
Nejvýhodnější metoda pro časové plánování:
    MS Project - Software umožňující přehledně sledovat průběh výstavby a finanční toky
        Snadné provedení
        Rychlé úpravy
        Vhodné pro rozsáhlé stavby

## Slide 13: ODPOVĚDI NA OTÁZKY VEDOUCÍHO DP
Proč je harmonogram nejčastěji používanou metodou pro kontrolu časového plánu zakázky?
      Jednoduchý a stručný přehled o plánované výstavbě
      Plánování jednotlivých subdodávek
      Koordinace subdodávek
      Předpokládané výdaje
      Dodržení termínů a předání hotové stavby

## Slide 14: DĚKUJI ZA POZORNOST