## Slide 1
Diplomová práce:
Kontrola kvality provádění dopravních staveb
zpracovala:
Bc. Kateřina Kotoučová
vedoucí práce:
Ing. Jan Plachý, Ph.D.
oponent práce:
Mgr. Jana Pavlíčková Hlebová
Magisterské SZZ 2020
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ
ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ
Notes: DOBRÝ DEN,
VÁŽENÝ PANE PŘEDSEDO, VÁŽENÁ STÁTNÍ ZKUŠEBNÍ KOMISE,
JSEM STUDENT/KA ……………………jméno…………………………………………..
DOVOLTE MI PŘISTOUPIT K OBHAJOBĚ DIPLOMOVÉ PRÁCE A VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY.

## Slide 2
Magisterské SZZ 2020
Obsah
Motivace a důvod výběru tématu
Cíle práce
Systém jakosti
Předpisy
TKP 21 Izolace proti vodě
Řízení kvality staveb
Vzorový TePř
Souhrnné zhodnocení
Poděkování
Odpovědi na otázky oponenta
Obsah
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ
Notes: Nejprve bych se zmínila o obsahu prezentace. V jejím úvodu vysvětlím, čím se má bakalářská práce konkrétně zabývá.

## Slide 3
Magisterské SZZ 2020
Motivace a důvod výběru tématu
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ
Motivace a důvod výběru tématu
Zlepšení a pochopení kvalitativních požadavků prováděných prací na stavbách daných Ministerstvem dopravy ČR
Vytvoření vzorového dokumentu, který by splňoval náležitosti ČSN 73 6242, TKP1, TKP 21 a usnadnil tím práci zhotovitelům IS na stavbách ŘSD ČR
Zrychlení procesu výstavby a schvalování podkladů
Čerpání poznatků z vlastních zkušeností stavbyvedoucího mostních konstrukcí na dálnici D1
Notes: Nejprve bych se zmínila o obsahu prezentace. V jejím úvodu vysvětlím, čím se má bakalářská práce konkrétně zabývá.

## Slide 4
Magisterské SZZ 2020
Cíle práce
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ
Cíle práce
Cílem práce je vytvoření vzorového Technologického předpisu a Kontrolního zkušebního plánu, který se zabývá izolačním systémem s asfaltovými pásy pro mostní konstrukce s betonovou mostovkou, kde je investorem ŘSD ČR.
Vzorový dokument je strukturován dle přílohy Směrnice generálního Ředitele ŘSD ČR č.9/2016 a podle kvalitativních požadavků Ministerstva dopravy ČR (TKP 1 a TKP 21) a dle ČSN 73 6242.

## Slide 5
5
SJPK
    Systém jakosti v oboru pozemních komunikací z pohledu investora
Magisterské SZZ 2020
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ
Souborem systému jakosti v oboru pozemních komunikací se zabývají Technické kvalitativní podmínky (TKP), kde jsou popsány jednotlivé kvalitativní požadavky na provádění stavebních prací včetně jejich výrobků zabudovaných do stavby. Rozdělují se na 31 kapitol a v mé diplomové práci řeším TKP – kapitola 1 – všeobecně a TKP – kapitola 21 - izolace proti vodě, které se týkají mostních izolací. TKP specifikují jednotlivé požadavky, které jsou v ČSN obecně popsány.
TKP jsou součástí zadávací dokumentace a smlouvy o dílo.
V TKP se specifikují technické, životnostní, bezpečnostní a provozní požadavky objednatele na zhotovení stavby.
Hierarchie dokumentů viz. obrázek

## Slide 6
6
SJPK
    Systém jakosti v oboru pozemních komunikací z pohledu investora
Magisterské SZZ 2020
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ

## Slide 7
7
Právní předpisy, technické normy
    Právní předpisy, technické normy a předpisy
Magisterské SZZ 2020
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ
Stavební zákon č.183/2006 Sb., Zákon č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky , Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Metodický pokyn systému jakosti pozemních komunikací SJ-PK se rozděluje na část I a část II: obsahuje požadavky na kvalitu provádění prací a minimální kvalifikační předpoklady pro subjekty na stavbě
Technologický předpis (TePř) konkretizuje technologický postup prací pro jednotlivé technologie, které používá zhotovitel. Jednotlivé TePř zhotovitel předkládá k připomínkování Správci stavby a následnému schválení 14 dní před zahájením konkrétních prací.

## Slide 8
8
TKP 21
    TKP 21 Izolace proti vodě
Magisterské SZZ 2020
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ
Specifikace jakosti izolačních systémů mostovek dle investora stavby
Je zde řešena způsobilost zhotovitelů, specifikace výrobků, napojení izolačních systémů a jejich detailů, technologické postupy, zkoušení, odsouhlasení prací, přejímkami konstrukcí, podmínky pro správu a údržbu konstrukcí a podmínky pro opravy.
IS se skládá z primární, izolační a ochranné vrstvy.

## Slide 9
9
TKP 21
    Izolační systém
Magisterské SZZ 2020
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ
Primární vrstva
Asfaltový izolační pás
Ochranná vrstva

## Slide 10
10
TKP 21
    Postup schválení IS
Magisterské SZZ 2020
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ

## Slide 11
11
TKP 21
    Izolační vrstvy
Magisterské SZZ 2020
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ
Asfaltový izolační pás z modifikovaného asfaltu
Asfaltový mastix
Přímopojížděné izolace z polymerních hmot
Polymerové izolace stříkané

## Slide 12
12
Řízení kvality
    Řízení kvality liniových staveb z pohledu investora
Magisterské SZZ 2020
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ
Diagram spolupráce v různých fázích projektu

## Slide 13
13
Vzorový TePř
    Tvorba vzorového TePř
Magisterské SZZ 2020
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ
Pro izolační systém z asfaltových pásů na betonové mostovky.
Usnadnění a urychlení práce zhotoviteli, který podle šablony doplní údaje z TPP a vznikne tím plnohodnotný TePř, který je v souladu s požadavky TKP1, TKP21 a ČSN 73 6242.
Dokument obsahuje názvy jednotlivých kapitol, rozdělovník, úvodní stránku a seznam kapitol, kde jsou popsány ve zkratce požadavky, co by měl TePř obsahovat.
Aplikace získaných poznatků a podkladů z teoretické části diplomové práce dle ČSN 73 6242.

## Slide 14
14
Vzorový TePř
    Vzorový TePř
Magisterské SZZ 2020
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ

## Slide 15
15
Vzorový TePř
    Obsah vzorového TePř
Magisterské SZZ 2020
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ

## Slide 16
16
Vzorový TePř
    Obsah vzorového TePř
Magisterské SZZ 2020
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ

## Slide 17
17
Vzorový TePř
    Obsah vzorového TePř
Magisterské SZZ 2020
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ

## Slide 18
18
Vzorový TePř
    Obsah vzorového TePř
Magisterské SZZ 2020
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ

## Slide 19
19
Vzorový TePř
    Obsah vzorového TePř
Magisterské SZZ 2020
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ

## Slide 20
20
Vzorový TePř
    Obsah vzorového TePř
Magisterské SZZ 2020
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ

## Slide 21
21
Vzorový TePř
    Obsah vzorového TePř
Magisterské SZZ 2020
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ

## Slide 22
22
Vzorový TePř
    Obsah vzorového TePř
Magisterské SZZ 2020
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ

## Slide 23
23
Vzorový TePř
    Obsah vzorového TePř
Magisterské SZZ 2020
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ

## Slide 24
24
Vzorový TePř
    Obsah vzorového TePř
Magisterské SZZ 2020
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ

## Slide 25
25
Vzorový TePř
    Obsah vzorového TePř
Magisterské SZZ 2020
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ

## Slide 26
26
Vzorový TePř
    Obsah vzorového TePř
Magisterské SZZ 2020
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ

## Slide 27
27
Vzorový TePř
    Obsah vzorového TePř
Magisterské SZZ 2020
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ

## Slide 28
28
Vzorový TePř
    Obsah vzorového TePř
Magisterské SZZ 2020
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ

## Slide 29
29
Vzorový TePř
    Obsah vzorového TePř
Magisterské SZZ 2020
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ

## Slide 30
30
Vzorový TePř
    Obsah vzorového TePř
Magisterské SZZ 2020
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ

## Slide 31
31
Vzorový TePř
    Obsah vzorového TePř
Magisterské SZZ 2020
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ

## Slide 32
32
Vzorový TePř
    Obsah vzorového TePř
Magisterské SZZ 2020
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ

## Slide 33
33
Vzorový TePř
    Obsah vzorového TePř
Magisterské SZZ 2020
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ

## Slide 34
34
Vzorový TePř
    Obsah vzorového TePř
Magisterské SZZ 2020
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ

## Slide 35
35
Vzorový TePř
    Obsah vzorového TePř
Magisterské SZZ 2020
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ

## Slide 36
36
Vzorový TePř
    Obsah vzorového TePř
Magisterské SZZ 2020
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ
Příloha TePř: KZP

## Slide 37
37
Souhrnné zhodnocení
Souhrnné zhodnocení
Magisterské SZZ 2020
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ
Cíl DP byl splněn vytvořením konkrétního vzorového TePř a KZP pro dopravní stavby se zaměřením na provádění izolací proti vodě
. V budoucnosti by mohl sloužit jako podklad pro zhotovitele IS/hlavního zhotovitele k vytvoření TePř na konkrétní stavbu mostu. Podle vytvořené šablony by zhotovitel doplnil údaje z TPP a vznikl by tak plnohodnotný TePř, který by splňoval veškeré požadavky investora ŘSD ČR.
Vytvořený vzorový TePř by mohl být rozšířen o další druhy IS a jeho použitelnost by se tak rozšířila o další stavby např. přesypané mosty, ocelové mostovky.

## Slide 38
38
Děkuji za pozornost
Magisterské SZZ 2020
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ
Notes: Tímto Vám děkuji za pozornost.

## Slide 39
39
Otázky oponenta:
Jaká je zpětná vazba na navržený vzorový TePř.
Magisterské SZZ 2020
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ